Point d’avancement — polyspace.mr

Plateforme de gestion de la scolarité

Note de synthèse — septembre 2026

1. Objet

Point court sur l’avancement de polyspace.mr par rapport au cahier des charges, à l’attention de l’encadrement.

2. Synthèse

Le socle est en place et démontrable : connexion, dossiers étudiants, menu complet et exports. Plusieurs rubriques métier reprennent volontairement le même type d’écran (liste → fiche individuelle → actions → export), ce qui facilite la prise en main. La suite du travail consiste à finaliser les ajustements du cahier et à consolider ces modules avant la mise en service sur polyspace.mr.

3. Réalisations

Connexion utilisateurs

Dossiers étudiants : création, consultation, modification

Menu : tableau de bord, scolarité, équipement, sanctions, droits, demandes, suivi médical, journal, présence

Exports PDF / Excel sur plusieurs écrans

Démo en ligne disponible ; bascule prévue vers polyspace.mr

4. Interface répétée (choix retenu)

Équipement, sanctions, demandes, suivi médical et journal suivent le même schéma d’interface, aligné sur le cahier : une liste d’élèves avec recherche et filtres, puis une fiche par élève (ajout / modification / suppression) et un export. La scolarité s’inscrit dans la même logique. Les droits et la présence ont un parcours un peu différent (traitement par période / appel). Cette répétition rend l’outil homogène ; la phase actuelle vise à peaufiner chaque rubrique sans changer ce modèle commun.

5. Prochaines étapes

Ajustements dossier (messages clairs, compagnie/section auto, libellés, confirmation, clic sur la ligne)

Fiche de mesure et PDF étudiant avec photo

Arabe (interface et saisie)

Consolider les modules au modèle commun (données partagées, détail métier)

Présence : selon arbitrage du cahier

Stabiliser la mise en ligne et déployer sur polyspace.mr

Récupération de mot de passe ; retrait des éléments non retenus

6. Niveau d’avancement

La majorité des parcours est déjà visible. Environ la moitié du produit est démontrable ; le reste porte sur la finalisation et la solidité, pour un usage opérationnel conforme au cahier.

7. Proposition

Valider un ordre de priorité (dossier, consolidation des modules au modèle commun, déploiement polyspace.mr), puis livrer par étapes avec points de contrôle.

— Fin —